Visão Geral

| Histórico | O Sistema de Agenda Cultural Eletrônica, consiste no método de gestão de eventos. Permitindo a organização e visualização das programações dos espaços culturais, administração e atribuições das atividades socioeducacionais promovidas pelo Instituto. Superando o desafio de gerenciamento dos eventos e pautas em equipamentos distintos, da falta de integração entre tabelas, carência de visualização unificada, além da interatividade dos dados e suporte a anexos. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Desenvolver uma Agenda Cultural Eletrônica que unifique e apresente os dados de forma interativa, funcional e de fácil compreensão. - Organizar, otimizar e uniformizar o trabalho. |
| Público-alvo | Essa aplicação visa todo e qualquer usuário e setor interno que demande de suas funcionalidades. Prioriza o desempenho e a produtividade dos colaboradores no alcance e cumprimento das metas estabelecidas. |

Especificações do Projeto

| Escopo | Exibição do calendário de eventos: O calendário principal pode ser exibido em vários formatos: dia, semana, mês (você pode selecionar o formato de exibição no menu suspenso no canto superior direito). Você também pode visualizar eventos em formato de lista na parte superior à esquerda. Navegação no calendário: Você pode navegar diretamente pelo calendário de eventos ou usando o calendário pequeno selecionando a data ou mês desejado. Adicionando eventos: Para adicionar eventos, você pode clicar no gerenciador que está centralizado no alto da tela ou clicar no grande calendário de eventos para a data escolhida. Ver evento: Todos os eventos são exibidos no calendário. Você pode editar, visualizar informações mais detalhadas sobre um evento ou excluí-lo clicando nele no calendário. Gerenciador dos Eventos: Dentro do gerenciador de eventos você poderá escolher quais funções irá realizar. - Eventos: >Cadastrar; >Pesquisar; >Gerenciar. - Usuário: >Cadastrar; >Pesquisar. - Espaço Cultural: >Cadastrar; >Pesquisar. - Espaço: >Cadastrar; >Pesquisar. - Categoria: >Cadastrar; >Pesquisar. - Reação: >Cadastrar; >Pesquisar. |
| --- | --- |
| Arquitetura | As tecnologias foram cuidadosamente escolhidas para atender às necessidades específicas e alinhar-se aos objetivos do projeto. - Vite: Devido à sua velocidade de desenvolvimento e configuração simples. - React: Graças à sua popularidade, flexibilidade e vasta comunidade de suporte. - Java Script Ampla adoção e compatibilidade com as tecnologias escolhidas anteriormente, além da lógica e interatividade com as aplicações. - MySQL Workbench: Facilidade de integração, administração e manutenção em um único ambiente de desenvolvimento integrado para o sistema de banco de dados. - MUI: Material Design é um sistema de design robusto e visualmente atraente, que oferece uma ampla gama de componentes pré-estilizados, responsivas com rapidez e eficiência. - BigCalendar: Exibe um calendário interativo, permitindo que os usuários visualizem, adicionem, editem e excluam eventos. - EventList: Lista todos os eventos futuros em ordem cronológica. Utilizamos "axios" para buscar os dados dos eventos. |

Linha do Tempo do Projeto

| Tarefa ou Entrega | Responsável | Data de Conclusão | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| [FRONT-END] - Página de cadastro de espaços culturais e eventos | Luciano Duarte | 26/06/2024 | -- |
| [BACK-END] - Teste do End-point de espaços culturais | Luciano Duarte | 27/06/2024 | -- |
| Modelagem do banco de dados dos eventos | Carlos Roberto | 27/06/2024 | -- |
| [FRONT-END] - Página de cadastro de usuário | Bruno Gregório | 29/06/2024 | -- |
| Layout das páginas inicial e de cadastros | Viviane Santos | 02/07/2024 | Layout de teste |
| [FRONT-END] - Estilização das páginas de formulário | Sarah Barcaro | 03/07/2024 | -- |
| Testes Funcionais | Equipe | 09/07/2024 | -- |

Conclusão

| Resultados do Projeto | Nossa equipe desenvolveu uma aplicação simples e funcional que possibilita a integração, organização e gerenciamento de dados de forma intuitiva e eficaz. Os controles de qualidade do código e da aplicação foram realizados por meio de revisões do código incorporado ao desenvolvimento e testes manuais das funcionalidades desenvolvidas pelos membros da equipe. Entregue um total de 80% do planejado. Consideramos isso um sucesso dadas as circunstâncias! Esperamos ter conseguido descrever completamente o processo de desenvolvimento e os resultados do nosso trabalho. |
| --- | --- |

| Recursos | - GitHub - jsvivis/Agenda_Cultural-projeto01: Agenda do Instituto Energisa |
| --- | --- |
| Organização da Equipe | Para o projeto, criamos uma planilha no Excel e um repositório no GitHub. Trabalhamos de acordo com as metodologias Scrum e Kanban, onde facilitaram a organização do projeto. Antes de se fundir com o desenvolvimento, o trabalho passou por uma revisão de código. Também organizamos ligações diárias e bate-papos virtuais para saber como o trabalho estava progredindo, discutimos questões pouco claras e escrevíamos regularmente para o WhatsApp sobre o status das tarefas. - GitHub; - Excel; - Comunicação - WhatsApp, Google meet; |
| Progresso do desenvolvimento: |  |